OpoWatch

Hoja de ruta del proyecto, por bloques

El proyecto se construye de forma incremental, dividido en bloques pequeños y autocontenidos, cada uno explicable en un máximo de diez minutos. El orden sigue la arquitectura de microservicios acordada (users, watchers, scraper-engine, notifications) más el frontend en Angular. El orden puede ajustarse sobre la marcha si al llegar a un bloque conviene dividirlo o fusionarlo con otro.

# 1. Backend: microservicio users

| Bloque | Título | Contenido |
| --- | --- | --- |
| 1 | Modelo y roles | Adaptar el modelo de datos y los roles: ROLE_ADMIN único creado por DataLoader, ROLE_USER para suscriptores, eliminación de ROLE_SELLER. |
| 2 | Controladores y registro | Ajustar AuthController y UserController; el signup pasa a crear únicamente suscriptores con ROLE_USER. |

# 2. Frontend: base de login

| Bloque | Título | Contenido |
| --- | --- | --- |
| 3 | Login adaptado | Quitar referencias al ecommerce original, ajustar rutas y roles en el frontend base. |
| 4 | Signup como suscripción | Adaptar el formulario de registro para que se entienda como alta de suscriptor a notificaciones, no como alta de cliente. |

# 3. Backend: microservicio watchers

| Bloque | Título | Contenido |
| --- | --- | --- |
| 5 | Entidades | Crear las entidades Watcher y MatchedItem, sus repositorios y la configuración de base de datos. |
| 6 | CRUD de watchers | Endpoints de crear, editar, eliminar y listar watchers, protegidos con ROLE_ADMIN. |
| 7 | Feed agregado | Endpoint público, sin login, que combina los MatchedItem de todos los watchers en una única línea de tiempo. |

# 4. Backend: microservicio scraper-engine

| Bloque | Título | Contenido |
| --- | --- | --- |
| 8 | Cliente API del BOE | Llamada al sumario diario del BOE y filtrado por la sección de oposiciones y concursos. |
| 9 | Extracción con Selenium | Chrome headless y selectores CSS estructurados para diputaciones y ayuntamientos. |
| 10 | Filtro de palabras clave | Aplicación de la lista fija de palabras clave de informática sobre los títulos extraídos. |

# 5. Scheduling

| Bloque | Título | Contenido |
| --- | --- | --- |
| 11 | Job programado | Tarea periódica en watchers que revisa qué watchers tocan según su intervalo y dispara el scraping automático. |
| 12 | Scraping manual | Botón de "Scrape now" para ejecutar un watcher concreto bajo demanda. |

# 6. Backend: microservicio notifications

| Bloque | Título | Contenido |
| --- | --- | --- |
| 13 | Envío de email | Configuración SMTP de Gmail y plantilla de correo de novedades, siguiendo el patrón de InvestEU. |
| 14 | Conexión entre servicios | watchers pide a users la lista de suscriptores y llama a notifications para avisarles de las novedades detectadas. |

# 7. Frontend: pantallas de la aplicación

| Bloque | Título | Contenido |
| --- | --- | --- |
| 15 | Panel de administración | Listado y gestión de watchers, visible solo para ROLE_ADMIN. |
| 16 | Formulario de watcher | Alta y edición de un watcher, incluyendo la configuración de selectores CSS. |
| 17 | Feed público | Pantalla accesible sin login con el listado agregado de ofertas detectadas. |
| 18 | Perfil de suscriptor | Pantalla sencilla para activar o desactivar la recepción de notificaciones por email. |

# Punto de partida

El desarrollo comienza por el Bloque 1: adaptación del modelo y los roles del microservicio users, tomando como base el proyecto de login ya existente.